# Постановление Администрации Липецкой области от 31 января 2019 г. N 45
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2019 год"

В соответствии с Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года N 224-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2019 год (приложение).

| Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области | И.Г. Артамонов |
| --- | --- |

Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Порядка
предоставления субсидий
из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на осуществление
капитального ремонта и бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности,
на 2019 год"

# Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на 2019 год

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями.

2. Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются муниципальным образованиям Липецкой области (далее - муниципальные образования), отвечающим условиям, предусмотренным программой Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588, (далее - Программа) в пределах средств, предусмотренных Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года N 224-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (далее - Закон об областном бюджете).

3. Отбор муниципальных образований для получения субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере строительства и архитектуры (далее - главный распорядитель) в соответствии с настоящим Порядком.

4. Критерием отбора является наибольшая степень готовности объекта.

5. Муниципальные образования предоставляют главному распорядителю заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, направленную на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - муниципальная программа), или ссылку на электронный ресурс, содержащий официальный текст нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, включающую мероприятия, направленные на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - мероприятия), план реализации муниципальной программы на текущий финансовый год, включающий заявленное мероприятие;

2) расчета коэффициента необходимости реализации мероприятия муниципальной программы, выполненный в соответствии с Порядком проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Липецкой области, на предмет эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением администрации области от 26 июня 2008 года N 161 "Об утверждении Порядка проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Липецкой области, на предмет эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения". При расчете коэффициента используется заявленная величина расходов областного бюджета на реализацию мероприятия;

3) сметной документации, утвержденной заказчиком;

4) положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

5) положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год о наличии средств на финансирование мероприятий с указанием бюджетной классификации.

6. В случае софинансирования мероприятий из федерального бюджета муниципальные образования подают документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка.

7. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 6 пункта 5 настоящего Порядка, подписываются главой муниципального образования и заверяются печатью.

8. Заявки муниципальных образований на получение субсидий предоставляются главному распорядителю в срок до 28 февраля 2019 года включительно.

Отбор заявок осуществляется главным распорядителем в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока представления заявок.

Поданные заявки распределяются на две группы и рассматриваются в следующей последовательности:

заявки, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета;

прочие заявки.

9. Распределение субсидий производится в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, в соответствии с Методикой расчета межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, утвержденной Программой.

Итоги проведенного отбора получателей субсидий и результаты распределения субсидий оформляются протоколом рассмотрения заявок и утверждаются нормативным правовым актом главного распорядителя в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания отбора заявок главным распорядителем.

10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения лимитов бюджетных обязательств до муниципального образования - получателя субсидии, заключает с муниципальным образованием соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение).

11. Муниципальные образования, прошедшие отбор и заключившие соглашение, предоставляют главному распорядителю:

1) копии муниципальных контрактов на выполнение работ;

2) платежные реквизиты для перечисления субсидии, подписанные главой муниципального образования и заверенные печатью.

Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидий в пределах сумм, на которые заключены муниципальные контракты, не превышающих распределение субсидий, утвержденных нормативным правовым актом главного распорядителя в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем предоставления указанных документов.

12. При увеличении объема средств, предусмотренных Законом об областном бюджете на указанные в настоящем Порядке цели, главным распорядителем проводится новый прием заявок на дополнительный объем предусмотренных средств в соответствии с настоящим Порядком. Заявки претендентов и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий подаются главному распорядителю в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в Закон об областном бюджете.

13. В случае возникновения экономии при использовании субсидий муниципальными образованиями или наличия неиспользованных субсидий главный распорядитель распределяет данные субсидии между заявками муниципальных образований, прошедшими отбор, но не включенными в приказ главного распорядителя.

14. Муниципальные образования обеспечивают целевое использование субсидий и предоставляют главному распорядителю по каждому объекту ежеквартально, в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным (по итогам года - до 15 января года, следующего за отчетным): копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), копии актов приемки оборудования и прочих выполненных работ, отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

15. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут органы местного самоуправления.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется главным распорядителем.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на
реализацию муниципальных программ,
направленных на осуществление капитального
ремонта и бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности, на 2019 год

Начальнику управления строительства

и архитектуры Липецкой области __________

ЗАЯВКА

на получение субсидий из областного бюджета на реализацию

муниципальных программ, направленных на осуществление

капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты

муниципальной собственности, в 2019 году

_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

_________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта,

утверждающего муниципальную программу)

_________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)

_________________________________________________________________________

(адрес объекта)

Таблица

тыс. руб.

| N п/п | Направление расходов | Сметная стоимость в соответствии с заключением государственной экспертизы | Заявка на 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | капитальный ремонт объекта |  |  |  |  |
| 3. | строительство объекта |  |  |  |  |
| 4. | реконструкция объекта |  |  |  |  |

Приложение: пояснительная записка (обоснование необходимости   реализации

мероприятия).

Глава муниципального образования   _____________________________   Ф.И.О.

(подпись, печать)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на
реализацию муниципальных программ,
направленных на осуществление капитального
ремонта и бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности, на 2019 год

Начальнику управления строительства

и архитектуры Липецкой области __________

Отчет

об использовании субсидий из областного бюджета на реализацию

муниципальных программ, направленных на осуществление

капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты

муниципальной собственности, в 2019 году

_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)

по состоянию на 01.____.20__ г.

Таблица

| Выделено в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Финансирование (кассовый расход) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполненный объем работ (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего (нарастающим итогом) | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Глава муниципального образования   _____________________________   Ф.И.О.

(подпись, печать)

Исполнитель (Ф.И.О, телефон)